附件1

2023年自治区重点研发计划社会发展领域

“揭榜挂帅”项目榜单

| 需求项目 | 宁夏公路网结构全息画像与交通安全预警控制技术研究与示范 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属行业领域 所属产业 | 交通 |  |  |
| 需求背景 | 针对当前公路环境复杂、交通事故多发、公路事故预防缺乏对路网线形、拓扑结构与公路网多源数据等基础性、深层次分析挖掘，围绕公路交通态势把握不准、预警管控效能不高等技术难题，构建宁夏公路网全息画像及安全风险预警平台，为落实交通强国建设宁夏试点任务平安交通建设、道路运输安全专项整治三年行动，实现公路交通治理模式从传统被动响应到数字化、智能化、精准化主动预防提供重要科技支撑。 |  |  |
| 主要研究内容 | 针对公路网缺乏中、微观路网结构指标及测算方法，研究公路网“点—线—面”多层次的拓扑结构数字化技术，基于海量地理信息数据，构建公路网结构画像多维度评价体系与精准地理信息数据识别算法模型；融合道路交通事故、车流量、气象等数据，研究“多层域、全融合、一张网”的交通大数据分析技术，建立公路网交通安全与运行状况的研判技术体系；基于公路网综合研判，建立面向公路交通运行与安全的主动控制技术流程与策略库，研发场景目标导向的策略匹配算法；构建基于“宁夏交通一张图”的公路交通安全基础数据库和公路网全息画像及安全风险预警平台，实现路网全息画像、交通安全历史分析、交通风险研判预警等功能，开展识别与改善普通国省道干线等公路交通事故多发地点示范应用。 |  |  |
| 考核指标 | 在宁夏全区高速公路、普通国省干线公路、部分农村公路范围示范应用；示范道路交通事故万车死亡率下降5%以上；研发宁夏公路网全息画像及安全风险预警平台1套；研发新型安全预警系统及装备2项；申请新方法和设备的发明或实用新型专利2项以上；制定团体标准或地方标准1项以上；完成《宁夏公路网结构全息画像及运行分析研究报告》1本；完成《宁夏普通国省道干线公路交通事故多发点改善设计图册》1本。 |  |  |
| 时限要求 | 2023年1月—2024年12月 |  |  |
| 揭榜方条件 | 揭榜方应长期从事公路交通安全技术推广应用综合性研究和开发，需具备主持交通管理相关行业标准经验，在交通安全领域具有较强研发力量，并且具备依托宁夏公路网开展示范应用的条件。 |  |  |
| 发榜单位 | 宁夏科学技术厅 宁夏交通运输厅 |  | 单位性质 |
|  |  |  | 行政机关 |
| 发榜方 | 宁夏公路管理中心 | 联系电话 | 18209575175 |
| 榜单金额 | 不超过500万元 |  |  |